Upravni odjel za komunalni sustav
KLASA: 363-02/08-01/19
URBR:  2178/01-09-08-1
Slavonski Brod, 22. rujna 2008. godine


  GRADSKO POGLAVARSTVO







--  o v d j e  ---

PREDMET: 
Suglasnost   za  sklapanje  dodatka  ugovoru za  izgradnju i modernizaciju nerazvrstanih cesta i pješačkih staza u Gradu Slavonskom Brodu

Grad Slavonski Brod kao naručitelj i Poslovna udruga koju čine Poduzeće za ceste d.o.o., N. Zrinskog 115, Slavonski Brod i Cestar d.o.o., Sjeverna vezna cesta bb, Slavonski Brod  kao Izvoditelj, zaključili su dana 22. veljače 2008. godine Ugovor za izgradnju i modernizaciju nerazvrstanih cesta i pješačkih staza u Gradu Slavonskom Brodu ( Klasa:363-02/07-01/238, Urbroj:2178/07-09-08-05).


Uslijed izvršenja ugovorenih radova, došlo je do potrebe izvođenja radova koji nisu uključeni u glavni projekt na temelju kojeg je sklopljen osnovni ugovor, a zbog nepredviđenog događaja potrebni su za ispunjenje onog što je osnovnim ugovorom određeno. Stoga predlažem Gradskom poglavarstvu da da suglasnost za sklapanje dodatnog ugovora,odnosno da se  sukladno čl.14. st. 2. toč. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07) provede pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave i sklopi dodatak ugovoru sa  Poslovnom udrugom koju čine Poduzeće za ceste d.o.o., N. Zrinskog 115, Slavonski Brod i Cestar d.o.o., Sjeverna vezna cesta bb, Slavonski Brod, na vrijednost od 2.630.000,00 kn ( koji ne smije biti veći od 25% vrijednosti osnovnog ugovora).








                Pročelnik:









         Đuro Delač,dipl.ing.

Dostaviti:

1. Naslovu

2. Dosje
3. Pismohrana   

