DODATNI  RADOVI  

1. Manifestacije koje su u organizaciji Grada ( Nova godina, poklade, povorka maturanata, "Brodsko kolo", Dan državnosti, Ivanjske svečanosti, fišijada, Gloria festung Brod, Katarinski sajam ), kada zbog povećane frekventnosti u gradu dolazi do potrebe dodatnog čišćenja gradskih javnih površina, kako javnih prometnica, tako i javnih zelenih površina. 

Na bazi devet takovih datuma planiramo slijedeći utrošak radnih sati:

· na poslovima ručnog čišćenja javnih prometnica, trgova i staza, te javnih zelenih površina:

5 radnika  x  8 radnih sati  x  9 dana  =  360  RS
· na poslovima strojnog čišćenja i pranja javnih površina (strojevi su auto-čistilica, auto-cisterna, traktor ):

	Čistilica RAVO  x  8 radnih sati  x  9  dana  =  72  RS

Čistilica MATHIEU  x  8 radnih sati  x  9  dana  =  72  RS
Cisterna  x  8 radnih sati  x  9  dana  =  72  RS

Traktor  x  8 radnih sati  x  9  dana  =  72  RS


2. Čišćenje gradskog kupališta koje je u sklopu parka Brođanka kao i ŠRC Poloj predviđeno je kao i proteklih godina u mjesecu lipnju, srpnju i kolovozu.

Za čišćenje navedenih površina planiran je jedan izvršitelj koji će raditi sve dane u navedenim mjesecima i to:  

· 4 sata na prostoru malog gradskog kupališta

· 4 sata na prostoru kupališta ŠRC Poloj

VI. ( 30 dana ), VII ( 31 dan ) i VIII ( 31 dan ) = 92 dana x 8 RS = 736 RS
3. Čišćenje i održavanje javnog WC-a predviđeno je u sve radne dane i to: 

ponedjeljak – petak u vremenu od 8,00 do 15,00 sati  -  2.016 RS
4. Čišćenje tribina kao i čišćenje i pranje igrališta na ŠRC Klasija predlažemo ponedjeljkom od 01.03. do 31.10.2010. godine

Za ovaj posao planirano je utrošiti za:

ručno čišćenje tri tribine - 35 dana x 16 RS/dan = 560 RS
Cisterna  - 35 dana x 2 RS/dan = 70 RS
Traktor – 35 dana x 4 RS = 140 RS
5. Utovar, odvoz i deponiranje otpada ( redovan odvoz sakupljenog otpada u radne dane )

rad traktora sa prikolicom   261 dana x 8 RS = 2.088 RS
rad radnika  261 dana x 16 RS = 4.176 RS
6. Zimska služba

