Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", 
br.26/03.-proč.tekst, 82/04, 110/04.), te članka 35. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije", br.147/01.), Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na 
svojoj _____ sjednici održanoj _________ godine, donijelo je

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

za  2010. godinu

I.    OPĆE ODREDBE

Članak 1.


Ovim Programom naznačeni su  objekti i uređaji komunalne infrastrukture na području grada Slavonskog Broda koji će se graditi  u 2010. godini za:

· javne površine i nerazvrstane ceste,

· javnu rasvjetu,

· opskrbu pitkom vodom,

· odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavku oprema kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih 
za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA i NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 2.


Građenje javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava 
Proračuna Grada za namjene kako slijedi:
	Red.

br.
	OPIS RADOVA
	Rok 

izgradnje
	Izvori financiranja
	Iznos 

kn

	1.
	Radovi na izgradnji prometnica izvedeni u 2009. godini, a plaćanje prenešeno u 2010. godinu
	
	
	

	1.1.
	Izgradnja ceste u Dravskoj ulici
Predviđaju se radovi na iskopu, izradi tamponskog sloja od kamenog materijala, ugradnji rubnjaka i rigola i asfaltiranju ceste. Dužina ceste 174 m, širine 3,5 m.
	2009.

2010.
	gradski

proračun

komunalni

doprinos
	12.000,00
207.000,00

	1.2
	Rekonstrukcija ceste u ulici I.Gundulića i J.Muravića
Predviđaju se radovi na presvlačenju kolnika ceste završnim slojem asfalta debljine 4 cm s prethodnom ugradnjom rubnjaka i slivnika, izravnavanjem podloge i podizanjem revizionih okana. Duž.ceste 285 m, širine 5,5 i 3,5 m.
	2009.

2010.
	gradski

proračun

komunalni

doprinos
	38.576,22

257.456,00

	1.3.
	Rekonstrukcija ceste i izgradnja pješačke staze u ulici Stjepana Marjanovića

Predviđaju se radovi na presvlačenju kolnika ceste završnim slojem asfalta debljine 4 cm s prethodnom ugradnjom rubnjaka i slivnika, izravnavanjem podloge i podizanjem revizionih okana. Dužina ceste 245 m, širine 4,5 m, dužina staze 2x245 m, širine 0,9-1,3 m.
	2009.

2010.
	gradski

proračun

komunalni

doprinos
	141.236,00

232.890,00

	1.4.
	Rekonstrukcija ceste u ulici Matije Antuna Reljkovića

Predviđaju se radovi na podizanju revizionih okana i slivnika, izmjeni oštećenih rubnjaka, ugradnji izravnavajućeg i završnog sloja asfalta. Dužina ceste 352 m, širine 6,0 – 6,2 m.
	2009.

2010.
	gradski

proračun

komunalni

doprinos
	17.107,00

234.001,00

	1.5.
	Rekonstrukcija ceste u ulici 

R.Lopašića

Predviđaju se radovi na podizanju revizionih okana i slivnika, izmjeni oštećenih rubnjaka, ugradnji izravnavajućeg i završnog sloja asfalta. Dužina ceste 473 m, širine 
5 m.
	2009.

2010.
	gradski

proračun

komunalni

doprinos
	0

110.000,00

	1.6.
	Sanacija kolnika ceste i izgradnja pješačke staze u ulici T.Bakača

Predviđaju se radovi na izradi završnog sloja asfalta debljine 4 cm s prethodnom popunom izravnavajućim slojem asfalta, zamjenom rubnjaka, podizanjem slivničkih rešetki revizionih okana.

Dužina ceste 250 m, širine 6 m, dužina pješačke staze 233 m, širine 2 m.
	2009.

2010.
	gradski

proračun

komunalni

doprinos
	137.644,00

201.885,00

	2.
	Izgradnja cesta u ulicama Kupska, Koranska, Bosutska
Predviđaju se radovi na iskopu, izradi tamponskog sloja od kamenog materijala, ugradnji rubnjaka i slivnika i asfaltiranju.

Dužina ceste 850 m, širine 5 m.
	2010.
	gradski

proračun

komunalni

doprinos
	1.563.000,00

	3.
	Izgradnja ceste u Nas. Josipa Franka

Predviđaju se radovi na iskopu, izradi tamponskog sloja od kamenog materijala, ugradnji rubnjaka i slivnika i asfaltiranju.

Dužina ceste 670 m, širine 5 m.
	2010.
	gradski

proračun

komunalni

doprinos
	1.189.000,00

	4.
	Izgradnja ceste u odvojcima ulice Mate Grkovića – južni i sjeverni

Predviđaju se radovi na iskopu, izradi tamponskog sloja od kamenog materijala, ugradnji rubnjaka i slivnika i asfaltiranju.

Dužina ceste 350 m, širine 4-5 m.
	2010.
	gradski

proračun

komunalni

doprinos
	620.000,00

	5.
	Izgradnja ceste u ulici Franje Maričevića – zapadni dio

Predviđaju se radovi na iskopu, izradi tamponskog sloja od kamenog materijala, ugradnji rubnjaka i slivnika i asfaltiranju.

Dužina ceste 250 m, širine 5 m.
	2010.
	gradski

proračun

komunalni

doprinos
	440.000,00

	6.
	Izgradnja ceste u ulici Ive Prodana

Predviđaju se radovi na iskopu, izradi tamponskog sloja od kamenog materijala, ugradnji rubnjaka i slivnika i asfaltiranju.

Dužina ceste 350 m, širine 5 m.
	2010.
	gradski

proračun

komunalni

doprinos
	620.000,00

	7.
	Izgradnja ceste u ulici koja spaja Slavonsku ulicu s Ličkom ulicom

Predviđaju se radovi na iskopu, izradi tamponskog sloja od kamenog materijala, ugradnji rubnjaka i slivnika i asfaltiranju.

Dužina ceste 130 m, širine 5 m.
	2010.
	gradski

proračun

komunalni

doprinos
	220.000,00

	8.
	Izgradnja ceste u ulici Vinogorčeva
Predviđaju se radovi na iskopu, izradi tamponskog sloja od kamenog materijala, ugradnji rubnjaka i slivnika i asfaltiranju.

Dužina ceste 210 m, širine 5 m.
	2010.
	gradski

proračun

komunalni

doprinos
	370.000,00

	9.
	Izgradnja ceste u odvojku Osječke ulice – prema Lesnini
Predviđaju se radovi na iskopu, izradi tamponskog sloja od kamenog materijala, ugradnji rubnjaka i slivnika i asfaltiranju. 

Dužina ceste 150 m, širine 5 m.
	2010.
	gradski

proračun

komunalni

doprinos
	260.000,00

	10.
	Rekonstrukcija ceste i izgradnja staze u Domobranskoj ulici

Predviđaju se radovi na presvlačenju kolnika ceste završnim slojem asfalta debljine 4 cm s prethodnom ugradnjom rubnjaka i slivnika, izravnavanjem podloge i podizanjem revizionih okana. Dužina ceste 280 m, širine 4,5 m, dužina staze 2x245 m, širine 0,9-1,3 m.
	2010.
	gradski

proračun

komunalni

doprinos
	370.000,00

	11.
	Izgradnja ceste u  Ulici Ljudevita Jonkea na dijelu od križanja s ulicom V.Bacha do ulice J.Užarevića

Predviđaju se radovi na iskopu, izradi tamponskog sloja od kamenog materijala, ugradnji rubnjaka i slivnika i asfaltiranju. 

Dužina ceste 370 m, širine 5 m.
	2010.
	gradski

proračun

komunalni

doprinos
	650.000,00

	12.
	Rekonstrukcija ceste u ulici Stjepana Radića
Predviđaju se radovi na iskopu zemlje ugradnji malih rubnjaka, popunjavanju neravnina izravnavajućim slojem asfalta i presvlačenje završnim slojem asfalta debljine 4 cm. 
Dužina ceste 600 m, širine 4-5 m.
	2010.
	gradski

proračun

komunalni

doprinos
	578.000,00

	13.
	Izgradnja parkirališta ispred crkve Uznesenja blažene djevice Marije u MO Brodsko Vinogorje i

Crkve svetog Josipa Radnika u MO Josip Rimac
	2010.
	gradski

proračun

komunalni

doprinos
	90.000,00

	14.
	Rekonstrukcija raskrižja ulica Vinogorčeve s ulicama Zlatka Balokovića i Košarevac

Investicija u nadležnosti Županijske uprave za ceste. Za izgradnju pješačkih staza i autobusnih stajališta predviđa se iznos u gradskom proračunu
	2010.
	gradski

proračun

komunalni

doprinos
	300.000,00

	15.
	Izgradnja ceste koja spaja ulice V.Došena i ulicu I.Prodana s ulicom F.Maričevića

Predviđaju se radovi na iskopu, izradi tamponskog sloja od kamenog materijala, ugradnji rubnjaka i slivnika i asfaltiranju.

Dužina ceste 200 m, širine 5 m.
	2010.
	gradski

proračun

komunalni

doprinos
	357.000,00

	
	U K U P N O:
	
	
	8.870.000,00


III. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Članak 3.


Građenje javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava 
Proračuna Grada za namjene kako slijedi:
	Red.

br.
	OPIS RADOVA
	Rok 

izgradnje
	Izvori financiranja
	Iznos 

kn

	1.
	Ulica Čavlički kraj

Izvest će se građevinski radovi, ugraditi betonski stupovi te izvesti elektromontažni radovi sa ugradnjom svjetiljki.

Ukupna dužina mreže iznosi 650 m.
	Svibanj

2010
	gradski
proračun
komunalni

doprinos
	200.000,00

	2.
	Branimirova ulica – dio

Izvest će se građevinski radovi, postaviti čelični pocinčani stupovi te izvesti elektromontažni radovi s ugradnjom svjetiljki.

Ukupna dužina mreže iznosi 450 m.
	Svibanj

2010.
	gradski
proračun
komunalni

doprinos
	100.000,00

	3.
	Sjeverna vezna cesta – od

Vinogradske do p.p. Podvinje

Izvest će se građevinski radovi, postaviti čelični pocinčani stupovi te izvesti elektromontažni radovi s ugradnjom svjetiljki.

Ukupna dužina mreže iznosi 2.300 m.
	Lipanj

2010.
	gradski
proračun
komunalni

doprinos
	630.000,00

	4.
	Sjeverna vezna cesta – od

p.p. Podvinje do Osječke

Izvest će se građevinski radovi, postaviti čelični pocinčani stupovi te izvesti elektromontažni radovi s ugradnjom svjetiljki.

Ukupna dužina mreže iznosi 1.800 m.
	Lipanj

2010.
	gradski
proračun
komunalni

doprinos
	490.000,00

	5.
	Ulice Splitska i Trogirska

Izvest će se građevinski radovi, postaviti čelični pocinčani stupovi te izvesti elektromontažni radovi s ugradnjom svjetiljki.

Ukupna dužina mreže iznosi 600 m.
	Lipanj

2010.
	gradski
proračun
komunalni

doprinos
	150.000,00

	6.
	Naselje biskupa Ćirila Kosa

Izvest će se građevinski radovi, postaviti čelični pocinčani stupovi te izvesti elektromontažni radovi s ugradnjom svjetiljki.

Ukupna dužina mreže iznosi 1.050 m.
	Svibanj

2010.
	gradski
proračun
komunalni

doprinos
	300.000,00

	7.
	Ulice Jablanska – Vrtlarska – Vinogorčeva – Vrba

Izvest će se građevinski radovi, ugraditi betonski stupovi te izvesti elektromontažni radovi sa ugradnjom svjetiljki. 

Ukupna dužina mreže iznosi 600 m.
	Srpanj

2010.
	gradski
proračun
komunalni

doprinos
	150.000,00

	8.
	Stadionska ulica

Izvest će se građevinski radovi, ugraditi betonski stupovi te izvesti elektromontažni radovi sa ugradnjom svjetiljki.

Ukupna dužina mreže iznosi 800 m.
	Srpanj

2010.
	gradski
proračun
komunalni

doprinos
	180.000,00

	9.
	Ulice Šestinac I,II,III,IV,V

Izvest će se građevinski radovi, ugraditi betonski stupovi te izvesti elektromontažni radovi sa ugradnjom svjetiljki.

Ukupna dužina mreže iznosi 1.100 m.
	Srpanj

2010.
	gradski
proračun
komunalni

doprinos
	220.000,00

	10.
	Ulice J.Runjanina – F.Maričevića

- J.Martinovića

Izvest će se građevinski radovi, postaviti čelični pocinčani stupovi te izvesti elektromontažni radovi s ugradnjom svjetiljki.

Ukupna dužina mreže iznosi 1.050 m.
	Srpanj

2010.
	gradski
proračun
komunalni

doprinos
	300.000,00

	  11.
	Produženje mreže u više ulica u Sl.Brodu te izrada rasvjete dječjih igrališta
	Svibanj-

Rujan

2010.
	gradski
proračun
komunalni 

doprinos
	200.000,00

	  12.
	Prigorska ulica

Izvest će se građevinski radovi, ugraditi betonski stupovi te izvesti elektromontažni radovi sa ugradnjom svjetiljki.

Ukupna dužina mreže iznosi 1000 m.
	Travanj-
Svibanj

2010.
	gradski
proračun
komunalni

doprinos
	180.000,00

	
	U K U P N O:
	
	
	3.100.000,00


IV. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA 

OPSKRBU PITKOM VODOM

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja i nabavka opreme za opskrbu pitkom vodom financirat će se iz 
sredstava naknade za priključenje i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

	Red

br.
	OPIS RADA
	Rok 

izgradnje
	Izvori financiranja
	Iznos 

kn

	1.
	Radovi na izgradnji vodovodne mreže izvršeni u 2009. godini, a bit će plaćeni u 2010. godini
	
	
	

	1.1.
	Izgradnja vodovodne mreže u Ulici Gaj
	2010.
	naknada za

priključenje

i gradski

proračun
	70.923,00

	1.2.
	Izgradnja vodovodne mreže u Ulici Kolara IV
	2010.
	naknada za

priključenje

i gradski

proračun
	24.435,00

	1.3.
	Izgradnja vodovodne mreže u 

Ulici Vrba
	2010.
	naknada za

priključenje

i gradski

proračun
	49.500,00

	1.4.
	Izgradnja vodovodne mreže u Stadionskoj ulici
	2010.
	naknada za

priključenje

i gradski

proračun
	17.015,00

	1.5.
	Izgradnja vodovodne mreže u Nas. kardinala Franje Kuharića
	2010.
	naknada za

priključenje

i gradski

proračun
	32.500,00

	1.6.
	Izgradnja vodovodne mreže u Nas. J.Franka
	2010.
	naknada za

priključenje

i gradski

proračun
	24.440,00

	1.7.
	Izgradnja vodovodne mreže u Kažotićevoj ulici
	2010.
	naknada za

priključenje

i gradski

proračun
	18.500,00

	2.
	Produženje vodovodne mreže tijekom godine na području grada 
Izvođenje građevinskih radova na iskopu i zatrpavanju kanala, vodo-instalaterski radovi na polaganju PE cijevi NO 60-150, te ugradnja zasuna, hidranta,itd.
	2010.
	naknada za

priključenje

i gradski

proračun
	362.687,00

	
	U K U P N O:
	
	
	 600.000,00


  V.     
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU 
I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 5.

Građenje objekata i uređaja i nabavka opreme za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 
financirat će se iz sredstava naknade za priključenje, sredstava Proračuna Grada  za namjene kako slijedi:

	Red.

br.
	OPIS RADOVA
	Rok 

izgradnje
	Izvori financiranja
	Iznos 

kn

	1.
	Radovi na izgradnji kanalizacije izvršeni u 2009.godini a bit će plaćeni u 2010.godini 
	
	
	

	1.1.
	Izgradnja kanalizacijske mreže za Novo naselje na zapadnom dijelu naselja MO Kolonija sastavljeno od ulica Koranska, Kupska, Bosutska 

Predviđaju se radovi na izgradnji kanalizacijske mreže od PP cijevi Ø250 mm.Dužina kanalizacijske mreže je 746 m'.
	2009.

2010.
	naknada za

priključenje

i gradski

proračun
	      1.045.671,00
   230.000,00

	1.2.
	Izgradnja kanalizacijske mreže u Ulici R.Lopašića
Predviđaju se radovi na izgradnji kanalizacijske mreže od PP cijevi Ø 300 mm. Dužina kanalizacijske mreže je 57 m'.
	2009.

2010.
	naknada za

priključenje

i gradski

proračun
	0
41.123,00

	2.
	Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže u ulici koja spaja ulicu Franje Maričevića  s ulicom Vida Došena

Predviđaju se radovi na izgradnji kanalizacijske mreže od PP cijevi, profila Ø 400 mm.

Dužina kanalizacijske mreže 100 m.
	2010.
	naknada za

priključenje

i gradski

proračun
	120.000,00

	3.
	Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže u ulici Ferde Filipovića – odvojak prema Birotehni

Predviđaju se radovi na izgradnji kanalizacijske mreže od PP cijevi, profila Ø 300, 400 mm.

Dužina kanalizacijske mreže 700 m.
	2010.
	naknada za

priključenje

i gradski

proračun
	550.000,00

	4.
	Izgradnja kolektorske kanalizacijske mreže spoj ulice Mate Grkovića s ulicom Kerdeni

Predviđaju se radovi na izgradnji kanalizacijske mreže od PP cijevi, profila Ø 800 mm.

Dužina kanalizacijske mreže 150 m.
	2010.
	naknada za

priključenje

i gradski

proračun
	300.000,00

	5.
	Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže u Diljskoj ulici

Predviđaju se radovi na izgradnji kanalizacijske mreže od PP cijevi, profila Ø 300 mm.

Dužina kanalizacijske mreže 50 m.
	2010.
	naknada za

priključenje

i gradski

proračun
	50.000,00

	6.
	Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže u odvojku Osječke ulice prema Lesnini

Predviđaju se radovi na izgradnji kanalizacijske mreže od PP cijevi, profila Ø 300 mm.

Dužina kanalizacijske mreže 150 m.
	2010.
	naknada za

priključenje

i gradski

proračun
	180.000,00

	7.
	Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže u ulici svetog Lovre – prema Gornjoj Vrbi

Predviđaju se radovi na izgradnji kanalizacijske mreže od PP cijevi, profila Ø 500 mm.

Dužina kanalizacijske mreže 150 m.
	2010.
	naknada za

priključenje

i gradski

proračun
	200.000,00

	8.
	Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže u Vinogorskoj ulici

Predviđaju se radovi na izgradnji kanalizacijske mreže od PP cijevi, profila Ø 500,600 mm.

Dužina kanalizacijske mreže 350 m.
	2010.
	naknada za

priključenje

i gradski

proračun
	600.000,00

	9.
	Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže u ulici Ljudevita Jonkea

Predviđaju se radovi na izgradnji kanalizacijske mreže od PP cijevi, profila Ø 300,400 mm.

Dužina kanalizacijske mreže 400 m.
	2010.
	naknada za

priključenje

i gradski

proračun
	500.000,00

	10.
	Izgradnja kanalizacijske mreže u

Tvrđavi Brod

Predviđaju se radovi na izgradnji kanalizacijske mreže od PP cijevi, profila Ø 300 mm.

Dužina kanalizacijske mreže 300 m.
	2010.
	naknada za

priključenje

i gradski

proračun
	229.000,00

	11.
	Produžeci kanalizacijske mreže u ostalim dijelovima grada
	2010.
	naknada za

priključenje

i gradski

proračun
	300.000,00

	
	U K U P N O:
	
	
	3.400.000,00


VI. GRAĐENJE VODNIH GRAĐEVINA

Članak 6.

Građenje vodnih građevina financirat će se iz sredstava Proračuna Grada i 
sredstava Hrvatskih voda za namjene kako slijedi:

	Red.

br.
	OPIS RADOVA
	Rok 

izgradnje
	Izvori financiranja
	Iznos 

kn

	1.
	Sanacija dna i pokosa korita ILK Jelas polja-Glogovica
	2010
	gradski proračun

Hrvatske vode
	250.000,00

750.000,00

	2.
	Sanacija dna i pokosa vodotoka Mrsunja – od mosta u Ulici sv.Franje do mosta u Ulici 3.gardijske brigade
	2010
	Gradski proračun

Hrvatske vode
	250.000,00

750.000,00

	
	U K U P N O:
	
	
	500.000,00


Članak 7.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 16.470.000,00 kn.

Članak 8.


Ovaj Program sastavni je dio rebalansa proračuna Grada Slavonskog Broda za 2010. godinu
i stupa na snagu danom donošenja.
R E K A P I T U L A C I J A
POZ. 548
Gradnja javnih površina i nerazvrstanih cesta

8.870.000,00
Gradnja javne rasvjete




3.100.000,00








___________________

       11.970.000,00

POZ. 546
Gradnja objekata i uređaja za 

opskrbu pitkom vodom



        

  600.000,00

Gradnja objekata i uređaja za

odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

        3.400.000,00








____________________

        4.000.000,00

POZ.  544
Gradnja vodnih građevina



          500.000,00

PAGE  
2

